PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Phạm Tấn Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN163 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT-2 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đội xe lạnh | Quản lý nhân viên giao nhận và xe lạnh | US-01 | Là nhân viên , tôi muốn chức năng nhận và xe lạnh để xem trạng thái tiến hành nhận hoặc không nhận hàng |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhật điểm đánh giá sau mỗi chuyến | US-02 | Là nhân viên , tôi muốn tự động cập nhật điểm đánh giá sau mỗi chuyến , để tiện theo dõi sau mỗi chuyến hàng cần rút kinh nghiệm điều gì |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S | Quá nhiều tiêu chí trong một story vi phạm độ nhỏ để thực hiện |
| E | Nhiều chức năng khó ước lượng chính xác được khả năng làm |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao nhận , tôi muốn hệ thống theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến để chủ động trong việc quản lý hàng hơn |
| US-X2 | Là nhân viên giao nhận , tôi muốn tự động chấm điểm đánh giá , để tôi có thể biết ưu và nhược điểm của lô hàng đó là gì |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Là chức năng quan trọng phải có để quản lý giao nhận và xe lạnh là chức năng đầu tiên khi có chuyến hàng vào cần có để kiểm tra phân công chuyến hàng lạnh , giám sát những chuyến hàng . |
| US-02 | Should have | Chức năng rất cần có nhưng đánh giá giúp việc trở nên thuận tiện hơn nhưng chưa cần tới ngay lập tức vì mình có thể tự đánh giá thông qua quan sát và kiểm tra chi tiết |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên giao nhận A đã đăng nhập; phiếu chuyến hàng CH-002 được phân công cho nhân viên giao nhận A | A mở phiếu chuyến hàng CH-002 qua đường dẫn | Phiếu chuyến hàng được hiển thị chi tiết cho nhân viên A kiểm tra toàn bộ |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| x (2a) Không thuộc quyền v (2b) Đã bị huỷ | Phiếu đã hiện thị trạng thái “ Đã hủy” không cho nhận chuyến từ màn hình của A |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC cho biết rằng chức năng đó làm được những gì nhưng DoD thì là tiêu chí nào để chức năng đó có thể coi là hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Quản lý nhiều dữ liệu khối lượng thông tin quản lý nhân viên giao nhận xe và phiếu |
| US-02 | 3 | Cập nhật điểm đánh giá với mỗi xe hàng đơn giản hơn không phức tạp và nhiều dữ liệu |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Xét theo số phiếu được bốc ra thì đội nên ưu tiên làm 8 SP

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 28 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity Sprint 4 = 4 x 10 – 5 = 35 người – ngày (50%) số SP cam kết = 28 SP x 0.5 = 14SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 Nhân vien giao nhận đặng nhập ứng dụng bằng mã OTP B2 Nhân viên giao nhận nhận thông báo khi được phân công chuyến hàng Tổng SP = 11SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Nhân viên đăng nhập thành công bằng mã bảo mật OTP giao nhận thông báo khi được phân công chuyến hàng |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện xem chi tiết phiếu chuyển hàng của mình | UI/UX | 5 |
| Xây dựng chức năng hiển thị của riêng từng cá nhân không được trùng lặp | Development | 8 |
| Tiến hành kiểm thử trùng khớp các dữ liệu của từng người khi A kiểm tra phiếu chuyến của B thì không trùng khớp | testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4 ,SP còn lại thực tế chênh lệch nhiều với lý tưởng đường lý tưởng ngày thứ 4 17,4 còn thực tế là 26 thực tế đang chênh lệch 8,6 kết luận đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường là 2 ngày đầu biểu đồ đi ngang vẫn ở 29 SP đội chưa làm được một tí gì rủi ro khi những ngày đầu chưa thể thực hiện dẫn đến ngày cuối có thể phải chạy dồn các SP còn lại gây rủi ro về chức năng cũng như khả năng hoàn thành DoD |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Stakeholders | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO tiếp nhận yêu cầu từ Stakeholder cho vào danh sách chờ cho lần sau PO phân việc lại tiếp hành thêm ước lượng phân lại cho Dev